# Pain Discovery Layer for OOS
Финальная спецификация v3 и точный build order на 4 недели

Документ фиксирует финальную версию слоя автономного поиска болей
для Opportunity Operating System (OOS), включая архитектуру, артефакты,
правила продвижения сигналов, quality metrics и план внедрения.

| Статус | Финальная v3-редакция после операционных и логических правок |
| --- | --- |
| Назначение | Автономная добыча pain signals из curated sources до входа в основной OOS pipeline |
| Ключевые исправления | Recurrence перенесён на уровень кластера; ICP match привязан к icp_profiles.json; extractor v1 зафиксирован; auto-promote перенесён на Week 4 |
| Принцип | Agents search for pains, not ideas. Ideation начинается только после validated signals / qualified clusters |

# 1. Executive summary

Pain Discovery Layer — это автономный pre-pipeline перед обычным OOS. Его задача — не придумывать стартапы, а регулярно добывать, нормализовать, валидировать и группировать реальные боли из curated sources. На выходе слой должен поставлять в OOS не сырой информационный шум, а уже обработанные validated signals и qualified clusters, пригодные для Opportunity Framing.

Основной режим: batch autonomy, а не непрерывная «болтовня агентов».

Главный объект внимания: pain signal, а не идея.

Сильный одиночный сигнал допускается, но auto-promote не получает без founder review.

Автоматическое продвижение в Opportunity Layer разрешено только для квалифицированных кластеров.

# 2. Scope и границы слоя

Pain Discovery Layer отвечает за входную воронку до Opportunity Layer. Он не строит UI, не управляет execution, не заменяет council и не занимается portfolio review напрямую. Его результат — аккуратно подготовленный вход для основного OOS.

В scope: source intake, extraction, validation, dedup, clustering, promotion policy, discovery batch reporting, founder feedback loop.

Вне scope: execution agents, self-learning, multi-user, heavy dashboarding, autonomous strategy generation.

# 3. Архитектурная схема

Финальная архитектура слоя выглядит так:

SourceDefinition + SourceCursor

→ Source Scout

→ RawSourceItem

→ Pain Extractor v1

→ CandidateSignal

→ Signal Validator (per-signal scoring)

→ validated / weak / noise

→ base dedup

→ Signal Clusterer (recurrence / source diversity / temporal spread)

→ manual promote of single validated signals OR auto-promote of qualified clusters

→ Opportunity Framer

→ обычный OOS pipeline

# 4. Ключевые изменения относительно предыдущих редакций

| Проблема | Решение в v3 | Почему это важно |
| --- | --- | --- |
| Recurrence на уровне сигнала | Перенесён в Signal Clusterer; per-signal validator его не считает | Один пост не может доказать рыночную повторяемость |
| ICP match без ICP registry | Добавлен обязательный config/icp_profiles.json | Validator матчится против явного набора ICP-профилей, а не против догадок модели |
| Extractor v1 был расплывчатым | Зафиксирован structured extractor с жёстким JSON contract и версионируемым prompt template | Снижается произвол реализации и повышается воспроизводимость |
| Auto-promote стоял слишком рано | Убран из Week 3 и перенесён на Week 4 вместе с clustering | Promotion policy теперь опирается на реальные cluster metrics |
| Low confidence не был формализован | confidence=low → forced weak; исключение только через founder override | Убирается неоднозначность для разработчика |
| Dedup был поздним | Базовый dedup вынесен на Week 2 | Founder не видит на первом review 15 вариаций одной и той же боли |

# 5. Основные сущности и артефакты

Новые или уточнённые сущности Pain Discovery Layer:

| Сущность | Назначение |
| --- | --- |
| SourceDefinition | Описание источника: id, type, name, enabled, priority, fetch_mode, tags, notes. |
| SourceCursor | Точка продолжения по источнику: source_id, last_seen_id, last_seen_timestamp, last_run_at. |
| RawSourceItem | Сырое содержимое из источника: title, raw_text, url, author, timestamp, metadata. |
| CandidateSignal | Результат extraction: pain_statement, icp_hint, workflow_context, workaround_hint, cost_hint, confidence. |
| SignalValidationResult | Per-signal score: specificity, workaround, cost_signal, icp_match, score, status, rejection_reason. |
| SignalCluster | Группа близких сигналов: signal_count, avg_score, distinct_source_ids_count, temporal_spread_days, representative_signal_id. |
| DiscoveryBatchReport | Итог одного batch-run: counts, precision estimates, false positive estimate, promoted objects. |

# 6. Конфигурация и обязательные файлы

Для v3 конфигурация уже не должна оставаться абстрактной. Минимальный набор:

config/sources.json — curated source registry с включёнными источниками.

config/icp_profiles.json — явный список ICP-профилей и признаков для матчинга.

config/prompts/extractor_v1.txt — фиксированный prompt template structured extractor’а.

config/promotion_policy.json — thresholds и правила promotion.

## 6.1. ICP registry (обязателен)

`ICP match` больше не может вычисляться «по ощущениям». Validator обязан опираться на icp_profiles.json.

| Поле | Пример | Смысл |
| --- | --- | --- |
| profile_id | smb_ops_manager | Уникальный идентификатор ICP |
| role_labels | operations manager, ops lead | Лексика ролей |
| context_keywords | orders, onboarding, dispatch, spreadsheet | Контекстные маркеры |
| workflow_keywords | export, re-enter, reconcile, quote | Типовые workflow-глаголы |
| exclusion_patterns | student, hobby, personal use | Что не считается целевым ICP |

## 6.2. Стартовый seed list источников

Ниже — минимальный стартовый набор для config/sources.json.

| Source ID | Тип | URL / pattern | Ожидаемый ICP | Fetch mode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| reddit_smb_ops | reddit | r/smallbusiness + поисковые запросы по operations | SMB ops / owner-operator | manual-assisted |
| reddit_accounting | reddit | r/Accounting + pain-threads | SMB finance manager / bookkeeping | manual-assisted |
| g2_crm_reviews | review_site | G2 reviews for CRM / RevOps tools | Revenue ops / sales ops | manual or export |
| capterra_field_service | review_site | Capterra field service tools reviews | Field service operations manager | manual or export |
| vendor_changelog_feed | changelog | Selected SaaS changelogs / release notes | Back-office / compliance / ops leads | manual-curated |
| clinic_admin_forum | forum | Selected practice management / clinic admin forums | Clinic admin lead | manual-curated |

# 7. Extractor v1 specification

Extractor v1 фиксируется как structured extraction layer с жёстким JSON contract. В v3 допускается LLM-реализация как основной режим и rule-based fallback как резервный режим для тестов и аварийного пути.

## Обязательный JSON output:

| Поле | Тип | Правило |
| --- | --- | --- |
| pain_statement | string | Непустое описание боли / workflow-problem |
| icp_hint | string | Подсказка по ICP, не окончательное решение |
| workflow_context | string | Краткий контекст процесса |
| workaround_hint | string | Признаки ручного обхода / spreadsheet / copy-paste и т.п. |
| cost_hint | string | Ошибка, задержка, риск, ручная нагрузка, потери |
| confidence | enum low¦medium¦high | Низкая уверенность не запрещена, но влияет на downstream policy |

## Confidence policy:

high → normal validation path

medium → normal validation path

low → forced weak

manual founder override may allow further promotion

# 8. Signal validation model

Per-signal validator больше не использует recurrence. Он оценивает только то, что можно добросовестно вывести из одного CandidateSignal.

| Измерение | Уровень | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| specificity | signal | Есть ли конкретный task / workflow problem |
| workaround | signal | Есть ли ручной обход, spreadsheet, export, re-entry, manual reconciliation |
| cost_signal | signal | Есть ли задержка, ошибка, риск, потери, лишнее время |
| icp_match | signal + icp_profiles.json | Матчинг против явного ICP registry |
| recurrence | cluster | Считается только на уровне группы сигналов |

## Signal status rules:

validated: score >= 3 и confidence не low

weak: score = 2, либо confidence = low, либо founder marked as unsure

noise: score 0–1 или очевидный non-pain / off-topic

# 9. Deduplication, clustering и cluster metrics

Базовый dedup должен происходить до первого founder review. Полноценный clustering — после накопления достаточно сигналов.

## 9.1. Базовый dedup

Exact duplicate by normalized raw text / pain statement

Near-duplicate by simple fingerprint / token overlap / cosine similarity

Dedup должен работать на Week 2

## 9.2. Cluster metrics (специфицированы)

| Метрика | Определение | Использование |
| --- | --- | --- |
| signal_count | Количество сигналов в кластере | Hard gate для auto-promote |
| avg_score | Средний per-signal validation score | Hard gate для auto-promote |
| distinct_source_ids_count | Количество уникальных source_id в кластере | Priority booster при promotion |
| temporal_spread_days | Разница между max(timestamp) и min(timestamp) в днях | Priority booster; >= 7 дней = подтверждённая персистентность |

# 10. Promotion policy

Promotion policy теперь разделяет manual и auto paths.

| Режим | Условие | Результат |
| --- | --- | --- |
| Manual promote | Одиночный validated signal после founder review | Promotion в Opportunity Layer; founder_reviewed=true |
| Auto-promote | Только qualified clusters: signal_count >= 2 и avg_score >= 3 | Promotion в Opportunity Layer без ручного подтверждения |
| Priority boosters | distinct_source_ids_count >= 2; temporal_spread_days >= 7 | Повышение приоритета внутри review queue, а не отдельный gate |

# 11. Founder feedback loop

Founder review должен не только читать отчёты, но и записывать feedback в систему.

Команда CLI: mark-signal --id X --feedback accepted|rejected|unsure

Feedback записывается в артефакт сигнала или связанный review artifact

false_positive_rate_estimate в DiscoveryBatchReport сначала считается вручную, затем может быть автоматизирован

## Рекомендуемые поля feedback:

| Поле | Смысл |
| --- | --- |
| founder_feedback | accepted / rejected / unsure |
| feedback_notes | почему signal false positive или почему всё-таки стоит продвинуть дальше |
| founder_reviewed_at | timestamp ручного review |

# 12. DiscoveryBatchReport: обязательные метрики

| Метрика | Назначение |
| --- | --- |
| raw_items_collected | Сколько сырого контента вошло в batch |
| candidate_signals_extracted | Сколько extractor вытащил candidate signals |
| validated_count / weak_count / noise_count | Распределение статусов |
| promotion_count_manual | Сколько объектов промоутено вручную |
| promotion_count_auto | Сколько кластеров auto-promoted |
| extraction_precision_estimate | Доля extracted signals, дошедших до validated |
| false_positive_rate_estimate | Доля сигналов, отклонённых founder review |
| clusters_created | Количество созданных кластеров |

# 13. CLI surface

discover-pains --source-config config/sources.json --project-root <path>

import-raw-source --file <path> --source-type <type>

cluster-signals --project-root <path>

promote-signals --batch-id <id>   (для cluster-based promotion на Week 4+)

review-discovery-batch --latest

mark-signal --id <signal_id> --feedback accepted|rejected|unsure

# 14. Operational risks and guardrails

Source adapters могут требовать API keys и должны уважать rate limits.

Некоторые источники ограничены ToS; scraping не должен предполагаться по умолчанию.

Wave 1 начинается с curated / manual-assisted intake, а не с широкого интернет-скрейпа.

Extractor не должен домысливать боли там, где есть только эмоциональная жалоба без workflow context.

# 15. Точный build order на 4 недели

## Week 1 — Intake, config, extractor v1

Собрать каркас источников и формализовать extraction layer.

### Deliverables:

config/sources.json

config/icp_profiles.json

config/prompts/extractor_v1.txt

SourceDefinition, SourceCursor, RawSourceItem, CandidateSignal

manual/file source adapter

structured extractor v1

### Tasks:

Создать сущности и хранилища для source/config artifacts

Сделать manual/file intake path

Зафиксировать extractor JSON contract

Реализовать extractor v1 и smoke tests на JSON output

Добавить seed sources appendix прямо в config

### Done when:

Готово, когда сырые source items попадают в artifacts/raw_sources, а extractor стабильно выдаёт CandidateSignal в фиксированном формате.

## Week 2 — Validation, ICP matching, base dedup, batch report

Построить per-signal validation и убрать дубли до первого founder review.

### Deliverables:

SignalValidationResult

Rule-based Signal Validator

base dedup

DiscoveryBatchReport v1

### Tasks:

Реализовать validator без recurrence

Подключить ICP match к config/icp_profiles.json

Зафиксировать low confidence → forced weak

Добавить exact + near-duplicate dedup

Добавить batch metrics: validated/weak/noise, extraction_precision_estimate

### Done when:

Готово, когда batch может пройти от RawSourceItem до validated/weak/noise без ручной правки и founder не видит очевидных дублей.

## Week 3 — Founder review, feedback loop, manual promotion only

Сделать человеко-понятный review loop до auto-promotion.

### Deliverables:

review-discovery-batch

mark-signal CLI

manual promotion flow

### Tasks:

Сделать founder review package

Добавить founder_feedback: accepted/rejected/unsure

Добавить CLI-команду mark-signal

Реализовать manual promote одиночных validated signals

Никакого auto-promote на этой неделе

### Done when:

Готово, когда founder может посмотреть batch, пометить false positives и вручную продвинуть сильные одиночные сигналы.

## Week 4 — Clustering, recurrence, auto-promote policy

Ввести cluster-level intelligence и включить автоматическое продвижение qualified clusters.

### Deliverables:

SignalCluster

cluster metrics

cluster review summary

auto-promote

### Tasks:

Реализовать clustering поверх deduped signals

Считать signal_count, avg_score, distinct_source_ids_count, temporal_spread_days

Перенести recurrence на уровень кластера

Включить auto-promote только для clusters с signal_count >= 2 и avg_score >= 3

Использовать boosters: distinct_source_ids_count >= 2 и temporal_spread_days >= 7

### Done when:

Готово, когда система автоматически продвигает только квалифицированные кластеры, а одиночные сигналы по-прежнему требуют founder review.

# 16. Acceptance criteria

Pain Discovery Layer самостоятельно обрабатывает curated batch и создаёт DiscoveryBatchReport.

Founder review показывает не дубли, а clean shortlist.

Одиночные validated signals могут быть вручную продвинуты.

Qualified clusters auto-promote по жёстко заданной policy.

Metrics позволяют видеть деградацию extractor / validator на разных source packs.

# 17. Final note

Pain Discovery Layer v3 делает OOS взрослее не за счёт «ещё одной волшебной модели», а за счёт дисциплины: явных источников, явных ICP, явного extraction contract, cluster-level recurrence и понятной promotion policy. Это уже не красивая схема, а реалистичная спецификация для реализации.